Приложение № 9

**Информация по п. 2.25 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения»**

Администрацией Павловского муниципального района Воронежской области в отчетном году на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения затрачено средств из областного бюджета 83 423,27 тыс. рублей, из местного бюджета 3 069,98 тыс. рублей, отремонтировано 27,8 км. дорог.

На обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по Павловскому району:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 560 км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 35.8 % (110 км).

За 12 месяцев 2021 года направлено предписаний - 71, из которых – 8 после дорожно-транспортных происшествий с НДУ. В дорожные организации – 52, в коммунальные организации – 19, в железнодорожные организации – 0.

Городским поселением - город Павловск выполнен ямочный ремонт 25 улиц, произведена разбивка и частичная отсыпка 7 дорог на п. Восточный 3 (многодетные), общей площадью около 20 000 м2. Обустроен заезд на п. Восточный 3 с ул. Ростовская, что сократило время движения к участкам, а так же сократилась автомобильная нагрузка на п. Восточный 1 и 2.

В Александровском сельском поселении осуществлена укладка асфальтобетонного покрытия дороги местного значения по ул. Коммунальная (790 м).

В Воронцовском сельском поселении проведены работы по укладке твердого асфальтного покрытия на улицах: Березовка - 1430 м., Мира - 1072 м., Пушкинская - 120 м., площадь 1 Мая – 200 м.. В течение 2021 г. проведен ремонт асфальтного покрытия по ул. Пролетарская.

В Гаврильском сельском поселении был осуществлен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно:

- с. Гаврильск, ул. Заречная, протяженность 0,367 км, отсыпка щебнем, стоимость 530,1 тыс. рублей;

- п. Каменск, ул. Победы, протяженность 0,520 км, асфальтирование, стоимость 1 071,4 тыс. рублей;

- п. Каменск, ул. Строителей, протяженность 0,220 км, асфальтирование, стоимость 738,9 тыс. рублей.

Содержание дорог общего пользования местного значения в 2021 году (обкос, расчистка, обработка песчаной смесью, приобретение дорожных знаков их установка, завоз щебня) в рамках дорожного фонда составило 256,9 тыс. рублей.

В декабре 2021 года на территорию Гаврильского сельского поселения был завезен щебень для отсыпки автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 155, 5 тыс. рублей.

В Елизаветовском сельском поселении в 2021 году частично уложено асфальтное покрытие на дорогах местного значения ул. Советская, Молодежная, Солнечная, 50 лет Победы.

В Ерышевском сельском поселении осуществлена отсыпка щебнем дорог местного значения по ул. Мира, пер. Кузнечный, а также асфальтирование дороги местного значения по ул. Нижне-Садовая.

В Казинском сельском поселении в отчетном периоде в с. Николаевка было построена асфальтовая дорога общей протяженностью 647 м.

В селе Большая Казинка был произведен ямочный ремонт дорог протяженностью 652 м.

На территории Красного сельского поселения в течение отчетного периода осуществлялся ямочный ремонт дорог регионального значения.

В Ливенском сельском поселении произведена отсыпка дорог с грунтовым покрытием щебнем по улицам: Кленская - 600 м., Строителей - 900 м., отсевом по улицам: Лесная -150 м., Никитинская – 250 м.

Протяженность автомобильных дорог местного значения Лосевского сельского поселения составляет 40 км. Главным событием в развитии дорожной инфраструктуры в 2021 году стало прокладка асфальтобетонного покрытия по улицам Буденного и части Нижне-Луговой на сумму 3 612 тыс. рублей, ул. Вислевского, часть пер. Красный и ул. Земледельческая заасфальтированы на сумму 4 230,2 тыс. рублей из средств областного бюджета. Отсыпка щебеночно-песчаной смесью грунтовых дорог пер. Красный, ул. Нижне - Луговая на сумму 2 233 тыс. рублей из средств областного бюджета. Произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия по улицам Почтовая и Кузнечная на сумму 1 435 тыс. рублей.

В результате протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в селе составляет 19,8 км. из 38,8 км. общих дорог, что составляет 50 % от общей протяженности дорог.

В Песковском сельском поселении осуществлен капитальный ремонт региональной дороги по ул. Скрынникова с. Пески (600 м.).

В Петровском сельском поселении осуществлен капитальный ремонт региональной дороги «Павловск-Калач-Петропавловка» - Бутурлиновка, проходящей через с. Петровка, пос. Белая Деревня.

На территории Покровского сельского поселения в 2021 году осуществлена укладка асфальтового покрытия автомобильной дороги по улице Полевая в с. Покровка протяженностью - 800 м., отсыпка щебнем улицы Садовая в с. Покровка – 560 м., ямочный ремонт автомобильной дороги в с. Черкасское, ул. Мира.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения произведена укладка асфальтового покрытия по ул. Мира, протяженность участка 1000 м., по улице Спутник, Солнечная - 840 метров. Произведена отсыпка щебнем и отсевом дорог местного значения: ул. Высокая -180 м., ул. Садовая – 150 м., ул. Спутник 100 м., ул. Комсомольская 1200 м., ул. Степная и Советская –1120 м., проезд от ул. Первомайская к Луговой - 300 м.