Приложение № 10

**Информация по п. 2.26 «Устройство тротуаров, освещения и пешеходных переходов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в населенных пунктах Павловского района»**

В отчетном году инспектором ОГИБДД были направлены информационные письма, рекомендации главе Павловского района, главам Петровского, Александровского, Казинского, Александро-Донского сельских поселений по обустройству пешеходных переходов и тротуаров возле образовательных учреждений. В течение 2022 года было оборудовано 2 пешеходных перехода вблизи Николаевской ООШ и Березковской ООШ, отвечающих требованиям ГОСТ, 2 тротуара вблизи Аслександровской СОШ и Петровской СОШ.

С целью обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных и дошкольных учреждений в 2022 году приведены в соответствие, согласно ПОДД, в следующих сельских поселениях: с. Березки, с. Николаевка на общую сумму 4 161,94 тыс. рублей, включающие следующие мероприятия: освещение, ограждение, светофоры, искусственные неровности, разметки, дорожные знаки, тротуар. Также вблизи 2 общеобразовательных учреждений (в с. Петровка и с. Александровка) произведено устройство тротуара и подходов к пешеходному переходу, сумма затрат составила 609,03 тыс. рублей.

В Александровском сельском поселении в 2022 году в рамках программы «Модернизация уличного освещения», установлено 320 светодиодных осветительных приборов уличного освещения. На подстанциях установлены фотореле, которые работают в автономном режиме (включают свет в сумерки и выключают на рассвете). На всех участках автомобильных дорог имеется освещение.

В Александро-Донском сельском поселении установлено 16 фонарей, отремонтировано 8.

В селе Воронцовка по улицам Свобода и Советская проведены работы по обустройству тротуаров протяженностью 1,27 км.

В Гаврильском сельском поселении в июне 2022 года реализован проект «Модернизация уличного освещения Гаврильского сельского поселения». Подрядчиком ПАО «Россети Центр» были установлены 118новых светодиодных уличных светильников марки СКУ32-035. Общая сумма проекта составила 1 396,2 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 1 259,2 тыс. рублей, местного бюджета – 137,0 тыс. рублей. Общее количество светильников уличного освещения в поселении в настоящее время составляет 217шт. (при норме 135 шт.).

В августе 2022 года реализован проект общественно полезной деятельности «Благоустройство лицевой части села Гаврильск», в рамках которого были установлены 8 светильников уличного освещения по ул. Советская с. Гаврильск.

В Казинском сельском поселении установлено 32 фонаря уличного освещения.

В Красном сельском поселении в 2022 году реализована программа «Модернизация уличного освещения», в результате которой установлено 187 светодиодных осветительных приборов уличного освещения. На подстанциях установлены фотореле, которые работают в автономном режиме (включают свет в сумерки и выключают на рассвете). На всех участках автомобильных дорог имеется освещение.

В селе Лосево, на самых интенсивных участках дорог с движением, построены тротуары (ул. Советская, часть ул. Буденного и по пр. Революции).

В селе Пески по ул. Скрынникова и ул. Богучарская установлены новые фонари.

В Петровском сельском поселении обустроен пешеходный переход вблизи социального объекта - МКОУ Петровская СОШ.

В Покровском сельском поселении закуплены дорожные знаки в количестве 32 шт. и приобретены металлические стойки для дорожных знаков, установка запланирована на первое полугодие 2023 года. В населенных пунктах установлены светодиодные светильники в количестве 148 шт.

В Русско – Буйловском сельском поселении за отчетный период в с. Русская Буйловка произведена замена ламп ДРЛ на энергосберегающие в количестве 258 шт.