Приложение № 10

**Информация по п. 2.26 «Устройство тротуаров, освещения и пешеходных переходов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в населенных пунктах Павловского района»**

В отчетном году инспектором ОГИБДД были направлены информационные письма органам местного самоуправления Павловского района по обустройству пешеходных переходов и тротуаров возле образовательных учреждений, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, по наличию разрушений дорожного покрытия проезжей части дороги и отсутствия освещения. В течение 2023 года недостатки частично устранены.

Выполнено устройство тротуаров в с. Елизаветовка и с. Петровка вдоль автомобильной дороги общего пользования региональной дороге Павловск - Калач-Петропавловка - Бутурлиновка.

Городским поселением - город Павловск выполнены работы по строительству линии уличного освещения по ул. Заводская, пер. Лесной. Произведена реконструкция линии уличного освещения по ул. Покровская.

В Александровском сельском поселении в 2022 году в рамках программы «Модернизация уличного освещения», установлено 320 светодиодных осветительных приборов уличного освещения. На подстанциях установлены фотореле, которые работают в автономном режиме (включают свет в сумерки и выключают на рассвете). На всех участках автомобильных дорог имеется освещение.

В Александро-Донском сельском поселении установлено 4 фонаря, отремонтировано 32.

В селе Воронцовка по улицам Свобода и Советская проведены работы по устройству тротуарной дорожки по ул. Свобода, протяженностью 0,400 км.

В Гаврильском сельском поселении в октябре 2023 года реализован проект общественно полезной деятельности «Устройство пешеходного тротуара между улицами Новая и Советская села Гаврильск», в рамках которого был благоустроен пешеходный тротуар шириной 1,2 метра и длиной 0,310 км., общей площадью 372 кв.м. из асфальто-бетонной смеси. Наружная часть тротуара будет оформлена бортовым камнем БР100-20-8 общей протяженностью 0,620 км. Общий объем денежных средств составил 522,44 тыс. рублей, в том числе средства администрации поселения 92,10 тыс. рублей, привлеченные средства 430,34 тыс. рублей.

В селе Елизаветовка на самых интенсивных участках дорог с движением имеется тротуар.

В Казинском сельском поселении дополнительно установлено 8 фонарей уличного освещения.

В Красном сельском поселении улучшили покрытие тротуара по ул. Советская в с. Шувалов.

В селе Лосево, на самых интенсивных участках дорог с движением, построены тротуары (ул. Советская, часть ул. Буденного, пр. Революции, ул. Кузнечная).

В Песковском сельском поселении произведена модернизация уличного освещения (2000,00 тыс. рублей).

В Покровском сельском поселении произведена укладка тротуарной дорожки в с. Покровска, протяженностью 0,130 км. на территории поселения произведена модернизация уличного освещения, установлен 161 светодиодный светильник, выполнен монтаж 9,08 км. фонарного провода, установлено 5 щитов учета электрической энергии.

В Русско-Буйловском сельском поселении установлено 305 фонарей, лампы заменены на энергосберегающие.