Приложение № 1

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# на осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

# Павловского муниципального района

Исполнитель при осуществлении строительного контроля обязан:

1. Осуществить строительный контроль в соответствии с условиями муниципального контракта, настоящего технического задания, действующими ГОСТами, СНиПами, указанными в технических заданиях на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Павловского муниципального района. Адреса ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района указаны в настоящем техническом задании.

2. Проверять выполняемые подрядной организацией работы на соответствие техническим заданиям, муниципальным контрактам, сметным расчетам и ведомостям на выполнение работ. Указанные документы предоставляются исполнителю после подписания муниципального контракта.

3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, технических паспортов, сертификатов.

4. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) на материалы государственным стандартам, техническим условиям, а также техническому заданию и сметной документации на выполнение работ, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, запрещать их применение.

5. Проводить контроль качества и объемов выполняемых подрядными организациями работ, сроков выполнения работ, проверять их на соответствие нормативным требованиям для проводимого вида работ.

6. Вести учет объемов выполненных работ по каждому объекту выполнения подрядных работ.

7. Подтверждать объемы и качество выполненных подрядных работ.

8. Нести ответственность за качество и объемы выполненных подрядных работ.

9. Осуществлять комплексную оценку качества выполненных подрядных работ.

10. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

11. Проверять комплектность и качество исполнительной документации, необходимой для приемки работ.

12. Предоставить Заказчику подлинник заключения о соответствии качества на каждый проверяемый объект.

13. Участвовать в приемке скрытых работ, выполненных работ, подписывать акты скрытых работ, акт приемки выполненных работ по ремонту объекта, акт выполненных работ.

14. Представлять к каждому акту освидетельствования скрытых и выполненных работ фотоматериалы объекта до и после выполнения работ. На фотоматериалах должны быть указаны дата производства работ, номер и дата соответствующего акта. Фотоматериалы должны быть выполнены с привязкой к местности.

15. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты выполненных работ или о нецелесообразности продолжения работы.

16. Обеспечивать приостановку работ на объектах в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядными организациями материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.

17. Обеспечивать своевременное информирование Заказчика о нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля.

18. Принимать участие в отборе образцов из уложенного покрытия по каждому объекту с целью определения типа покрытия, марки, состава смеси и замера толщины слоя дорожной одежды согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

19. **Еженедельно** предоставлять вместе с сопроводительным письмом Заказчику отчет с фотоматериалами о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог, выявленных нарушениях и информацию об их устранении. Фотоотчет составляется до начала работ на объекте, в период проведения работ и после завершения работ на объекте с идентичных ракурсов.

20. После приемки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог вместе с сопроводительным письмом предоставить Заказчику сводный отчет с фотофиксацией по Списку объектов, в отношении которых осуществлялся строительный контроль, по этапам выполнения работ, а именно: подготовительные работы, скрытые работы и конечный результат выполнения работ

**Адреса ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги  (объекта) | Вид работ | Количество | Сметная стоимость  (тыс.руб.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  | **5,053 км** | **8272,88979** |  |
|  | в т.ч. пообъектно: |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога, с. Воронцовка,  пл. 1 Мая | ремонт | 0,295 км | 237,337 |  |
| 2 | Автомобильная дорога, с. Воронцовка,  ул. 2-ая Подлесная | ремонт | 0,063 км | 50,954 |  |
| 3 | Автомобильная дорога, с. Воронцовка,  ул. Куйбышева | ремонт | 0,100 км | 80,453 |  |
| 4 | Автомобильная дорога, с. Воронцовка,  ул. Заречка | ремонт | 1,250 км | 1145,117 |  |
| 5 | Автомобильная дорога, х. Данило,  ул. Коммунаров | ремонт | 0,500 км | 1178,388 |  |
| 6 | Автомобильная дорога, с. Лосево,  ул. 1-ая Горбановка | ремонт | 0,600 км | 804,532 |  |
| 7 | Автомобильная дорога, с. Лосево,  ул. Сычевка | ремонт | 0,300 км | 241,360 |  |
| 8 | Автомобильная дорога, с. Лосево, ул. Юных Героев | ремонт | 0,200 км | 479,111 |  |
| 9 | Автомобильная дорога, с. Большая Казинка,  ул. Подлужная | ремонт | 0,392 км | 1296,890 |  |
| 10 | Автомобильная дорога, с. Александровка,  ул. Первомайская | ремонт | 0,220 км | 227,73614 |  |
| 11 | Автомобильная дорога, с. Александровка,  ул. Садовая | ремонт | 0,256 км | 198,75140 |  |
| 12 | Автомобильная дорога, с. Александровка,  ул. Буденного | ремонт | 0,160 км | 389,65638 |  |
| 13 | Автомобильная дорога, с. Михайловка,  ул. А.Матросова | ремонт | 0,127 км | 300,33502 |  |
| 14 | Автомобильная дорога, с. Михайловка,  ул. А.Матросова | ремонт | 0,390 км | 1010,41483 |  |
| 15 | Автомобильная дорога, с. Петровка,  ул. Ленина | ремонт | 0,200 км | 631,85402 |  |