Приложение № 1

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# на осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

# Павловского муниципального района

Исполнитель при осуществлении строительного контроля обязан:

1. Осуществить строительный контроль в соответствии с условиями муниципального контракта, настоящего технического задания, действующими ГОСТами, СНиПами, указанными в технических заданиях на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Павловского муниципального района. Адреса ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района указаны в настоящем техническом задании.

2. Проверять выполняемые подрядной организацией работы на соответствие техническим заданиям, муниципальным контрактам, сметным расчетам и ведомостям на выполнение работ. Указанные документы предоставляются исполнителю после подписания муниципального контракта.

3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, технических паспортов, сертификатов.

4. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) на материалы государственным стандартам, техническим условиям, а также техническому заданию и сметной документации на выполнение работ, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, запрещать их применение.

5. Проводить контроль качества и объемов выполняемых подрядными организациями работ, сроков выполнения работ, проверять их на соответствие нормативным требованиям для проводимого вида работ.

6. Вести учет объемов выполненных работ по каждому объекту выполнения подрядных работ.

7. Подтверждать объемы и качество выполненных подрядных работ.

8. Нести ответственность за качество и объемы выполненных подрядных работ.

9. Осуществлять комплексную оценку качества выполненных подрядных работ.

10. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

11. Проверять комплектность и качество исполнительной документации, необходимой для приемки работ.

12. Предоставить Заказчику подлинник заключения о соответствии качества на каждый проверяемый объект.

13. Участвовать в приемке скрытых работ, выполненных работ, подписывать акты скрытых работ, акт приемки выполненных работ по ремонту объекта, акт выполненных работ.

14. Представлять к каждому акту освидетельствования скрытых и выполненных работ фотоматериалы объекта до и после выполнения работ. На фотоматериалах должны быть указаны дата производства работ, номер и дата соответствующего акта. Фотоматериалы должны быть выполнены с привязкой к местности.

15. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты выполненных работ или о нецелесообразности продолжения работы.

16. Обеспечивать приостановку работ на объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядными организациями материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.

17. Обеспечивать своевременное информирование Заказчика о нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля.

18. Принимать участие в отборе образцов из уложенного покрытия по каждому объекту с целью определения типа покрытия, марки, состава смеси и замера толщины слоя дорожной одежды согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

19. **Еженедельно** предоставлять вместе с сопроводительным письмом Заказчику отчет с фотоматериалами о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог, выявленных нарушениях и информацию об их устранении. Фотоотчет составляется до начала работ на объекте, в период проведения работ и после завершения работ на объекте с идентичных ракурсов.

20. После приемки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог вместе с сопроводительным письмом предоставить Заказчику сводный отчет с фотофиксацией по Списку объектов, в отношении которых осуществлялся строительный контроль, по этапам выполнения работ, а именно: подготовительные работы, скрытые работы и конечный результат выполнения работ

**Адреса ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги  (объекта) | Вид работ | Количество | Сметная стоимость  (тыс.руб.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  | **5,749 км** | **7217,487** |  |
|  | в т.ч. пообъектно: |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога, пос. Заосередные Сады,  ул. Лесная | ремонт | 0,275 км | 368,744 |  |
| 2 | Автомобильная дорога, пос. Заосередные Сады,  ул. Садовая | ремонт | 0,200 км | 268,177 |  |
| 3 | Автомобильная дорога, с. Бабка,  ул. Лесная | ремонт | 0,430 км | 518,923 |  |
| 4 | Автомобильная дорога, с. Елизаветовка,  ул. Ленина | ремонт | 0,150 км | 373,295 |  |
| 5 | Автомобильная дорога, п. Каменск,  ул. Строителей | ремонт | 0,100 км | 107,271 |  |
| 6 | Автомобильная дорога, п. Каменск,  ул. Школьная | ремонт | 0,164 км | 131,943 |  |
| 7 | Автомобильная дорога, с. Гаврильск,  ул. Новая | ремонт | 0,250 км | 268,177 |  |
| 8 | Автомобильная дорога, с. Русская Буйловка,  ул. Садовая | ремонт | 0,310 км | 332,540 |  |
| 9 | Автомобильная дорога, х. Поддубный,  ул. Садовая | ремонт | 0,230 км | 277,564 |  |
| 10 | Автомобильная дорога, с. Ерышевка,  ул. Ленина | ремонт | 0,730 км | 783,078 |  |
| 11 | Автомобильная дорога, с. Ливенка,  ул. Кленская | ремонт | 1,420 км | 1332,841 |  |
| 12 | Автомобильная дорога, с. Березово,  ул. Богучарская | ремонт | 0,260 км | 278,904 |  |
| 13 | Автомобильная дорога, с. Березово,  ул. Ленина | ремонт | 0,270 км | 289,631 |  |
| 14 | Автомобильная дорога, х. Безымянный,  ул. Шевченко | ремонт | 0,460 км | 493,446 |  |
| 15 | Автомобильная дорога, с. Покровка,  ул. Молодежная | ремонт | 0,500 км | 1392,953 |  |