Приложение № 5

к муниципальному контракту

ГРАФИК

выполнения работ по ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | | Срок начала работ | Срок окончания работ | |
| **с. Петровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | | | | |
| 1 | ул. Шаповаловой - 0,500 км; | | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта. | |
| **с. Шувалов Павловского муниципального района Воронежской области** | | | | | | |
| 2 | ул. Южная - 0,241 км; | | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта. | |
| **с. Большая Казинка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | | | | |
| 3 | ул. Советская - 0,100 км; | | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта. | |
| 4 | ул. Подлужная – 0,200 км. | | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта. | |
| Заказчик: | | |
| Администрация Павловского Подрядчик: | | | | | | | |
| муниципального района | | | | | |
| Заместитель главы администрации | | | | | | | |
| Павловского муниципального района | | | | | | | |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Подорожный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| М.П. | |  |

М.П.