Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования

местного значения Павловского муниципального района

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. г. Павловск**

Администрация Павловского муниципального района Воронежской области, в лице заместителя главы администрации Павловского муниципального района Подорожного Юрия Алексеевича, действующего на основании доверенности 14.12.2017 № 49, именуемый в дальнейшем «**Муниципальный заказчик»,** с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании результатов определения подрядчика, путем проведения аукциона в электронной форме, отраженных в Протоколе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. (номер электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

**1. Предмет муниципального контракта**

1.1. Подрядчик обязуется в Павловском муниципальном районе выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Воронежской области (далее – выполнить работы), предусмотренные ведомостью выполняемых работ (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), общей протяженностью 0,820 км, характеристикой применяемых материалов при выполнении работ (приложение № 2 к настоящему муниципальному контракту), сметным расчётам (приложение № 4 к настоящему муниципальному контракту) в сроки, предусмотренные приложением № 5 «График выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района Воронежской области», а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом.

1.2. При заключении настоящего муниципального контракта Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Воронежской области, положениями технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, а также условиями настоящего муниципального контракта.

1.3. Если в период действия настоящего муниципального контракта изменяются нормативно – технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п.1.1 настоящего муниципального контракта в соответствии с нормативно – технической документацией, действующей в момент исполнения настоящего муниципального контракта.

1.4. Место выполнения работ: Воронежская область, Павловский муниципальный район с. Воронцовка, ул. Советская; с. Шувалов, ул. Молодежная.

**2. Стоимость работ**

2.1. Цена настоящего муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего муниципального контракта и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС.

2.2. Изменение существенных условий настоящего муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены настоящего муниципального контракта без изменения предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий настоящего муниципального контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный настоящим муниципальным контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим муниципальным контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего муниципального контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в настоящем муниципальном контракте цены единицы дополнительного объема выполняемой работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего муниципального контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема работы Стороны настоящего муниципального контракта обязаны уменьшить цену настоящего муниципального контракта исходя из цены единицы уменьшаемого объема выполняемой работы.

в) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=C9E7E50481F5A2467B7893302CEA158388985BC4FFD096213E80D5001E5DABECAE4720F316C1G2lCM) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения настоящего муниципального контракта. При этом Муниципальный заказчик [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=C9E7E50481F5A2467B7893302CEA1583889956CDF3DF96213E80D5001E5DABECAE4720F117C62596G4lAM) новых условий настоящего муниципального контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего муниципального контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

2.3. Цена настоящего муниципального контракта учитывает стоимость выполнения всего комплекса работ, стоимость материалов, транспортных и иных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Источник финансирования: бюджет Воронежской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма прописью);

бюджет Павловского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма прописью).

КБК 914 0409 09008S8850 244.

Идентификационный код закупки – 183362000141936200100100540014211244.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. Начало выполнения работ – в течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта.

Окончание выполнения работ – не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта.

**4. Обеспечение исполнения муниципального контракта**

4.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту составляет 5 % от начальной (максимальной) цены настоящего муниципального контракта в сумме 128071 руб. 70 коп. (Сто двадцать восемь тысяч семьдесят один ) рубль 70 копеек, НДС не облагается.

Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта может быть представлено в форме банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», или внесением Муниципальному заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта.

Способ обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется участником закупки самостоятельно.

Вариант 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с учетом:

- обязательного закрепления в банковской гарантии:

суммы банковской гарантии, подлежащей уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанности гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условия, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

срока действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия настоящего муниципального контракта не менее чем на один месяц;

отлагательного условия, предусматривающего заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из настоящего муниципального контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта;

права Муниципального заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

права Муниципального заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Муниципального заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

- недопустимости включения в банковскую гарантию:

требования о представлении Муниципальным заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий настоящего муниципального контракта или расторжении настоящего муниципального контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями настоящего муниципального контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту отчета об исполнении настоящего муниципального контракта;

требований о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B3D188371792A74EF1B62BF0E55F313AA49FDEB56645C5E1061D63209297Cn8V5H) документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку

одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящем пункте муниципального контракта, на следующий счет:

Получатель: УФК по Воронежской области (Администрация Павловского муниципального района, л/с 05313022560)

ИНН 3620001419 / КПП 362001001

Банк получателя: Р/с № 40302810045253000141 Отделение Воронеж г. Воронеж

БИК 042007001, ОКТМО 20633101001.

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района, реестровый номер закупки \_\_\_».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта подтверждается платежным поручением, которое должно соответствовать требованиям, установленным законодательством и банковскими правилами. Санкции (неустойки, штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств в соответствии с настоящим муниципальным контрактом могут погашаться Муниципальным заказчиком из сумм обеспечения в течение 10 дней со дня получения уведомления Подрядчиком.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в течение 30 календарных дней со дня подписания актов приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком.

Обеспечение может быть удержано Муниципальным заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, в том числе для взыскания неустойки (штрафа), а также убытков, не покрытых неустойкой.

4.2. В случае если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене настоящего муниципального контракта, настоящий муниципальный контракт заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта в размере, превышающим в 1,5 раза размер обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта что составляет \_\_\_\_% от начальной (максимальной) цены настоящего муниципального контракта в сумме \_\_\_\_\_\_\_ руб. (Сумма прописью), НДС не облагается, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**5. Права и обязанности Муниципального заказчика**

Муниципальный заказчик обязуется:

5.1. В течение 7 рабочих дней рассмотреть расчет стоимости выполненных работ и проект производства работ, представленные Подрядчиком на согласование, и в случае отсутствия замечаний их согласовать.

5.2. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ по настоящему муниципальному контракту, нормативным актам, техническим условиям, муниципальным стандартам и другим нормативным документам, действующим в РФ, а также за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций муниципальным стандартам и техническим условиям.

5.3. Принять от Подрядчика качественно выполненные работы в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

5.4. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта и приложениях к нему.

5.5. Принимать выполненные объемы работ в пределах бюджетного финансирования и производить оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с разделом 7 настоящего муниципального контракта.

Муниципальный заказчик вправе:

5.6. Выдавать Подрядчику требования и предписания, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

5.7. В случае перемены Муниципального заказчика по настоящему муниципальному контракту права и обязанности Муниципального заказчика переходят к новому Муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

**6. Права и обязанности Подрядчика**

Подрядчик обязуется:

6.1. В течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего муниципального контракта предоставить Муниципальному заказчику на согласование расчет стоимости выполненных работ с разбивкой по видам работ, указанным в приложении № 1 к настоящему муниципальному контракту.

6.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего муниципального контракта предоставить Муниципальному заказчику на согласование проект производства работ, включающий в себя:

- технологические карты на выполняемые работы;

- календарный план производства работ по объектам;

- перечень используемых материалов;

- пояснительную записку, содержащую основные технические решения, природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности.

6.3. Выполнить все работы в объемах, предусмотренных в ведомости выполняемых работ (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), в сроки, установленные в п. 3.1 настоящего муниципального контракта, и в соответствии с согласованным Муниципальным заказчиком проектом производства работ.

6.4. Согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, разработанные в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

6.5. Все поставляемые материалы для ремонта должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику в течение 2 рабочих дней со дня получения Подрядчиком требования Муниципального заказчика.

6.6. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего муниципального контракта перед Муниципальным заказчиком за ненадлежащее выполнение обязательств.

6.7. Во время проведения работ обеспечить выполнение установленных законодательством мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земельных ресурсов.

6.8. Вести Общий журнал работ (далее – Журнал) (приложение № 3 к настоящему муниципальному контракту), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика.

Муниципальный заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале. Муниципальный заказчик вправе включать в указанный Журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Муниципальным заказчиком.

По требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней предоставить Муниципальному заказчику Журнал либо его заверенную копию.

6.9. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, конструкции (оборудование), необходимые для выполнения работ, и с лабораторным контролем выполненных работ, в том числе испытание материалов в независимых лабораториях.

6.10. Вывезти в недельный срок со дня завершения работ дорожно-строительные машины и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.

6.11. Выполнять требования и предписания Муниципального заказчика, выдаваемые в ходе исполнения настоящего муниципального контракта.

6.12. При исполнении настоящего муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.13. В течение 2 рабочих дней после подписания настоящего муниципального контракта предоставить Муниципальному заказчику документы о назначении своих представителей, выступающих от его имени, при проведении Муниципальным заказчиком проверок качества выполненных работ, при составлении актов сдачи-приемки работ, при выдаче предписаний Муниципального заказчика, с правом подписания перечисленных документов от имени Подрядчика.

6.14. Обеспечить качество выполнения работ требованиям, установленным п. 9.1 настоящего муниципального контракта.

6.15. При исполнении настоящего муниципального контракта использовать материалы, характеристики которых указаны в приложении № 2 к настоящему муниципальному контракту.

6.16. В ходе исполнения настоящего муниципального контракта предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения настоящего исполнения муниципального контракта.

**7. Платежи и расчеты**

7.1. Стоимость выполненных работ определяется на основании согласованного Сторонами расчета стоимости выполненных работ, установленного п. 6.1 настоящего муниципального контракта, и оформляется актами по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

Для расчетов за выполненные работы составляются подписанные Сторонами справки по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

На сумму выполненных работ выписываются счета (счет-фактуры), по которым производится оплата Муниципальным заказчиком.

7.2. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ по настоящему муниципальному контракту в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.

7.3. Муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах бюджетного финансирования, в срок не более 15 рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

7.4. В случае, если настоящий муниципальный контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма очередного платежа уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего муниципального контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

**8. Производство работ и их приемка**

8.1. Муниципальный заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и технологии производства работ условиям настоящего муниципального контракта и нормативной документации, дает обязательные для исполнения предписания по вопросам качества выполнения работ.

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объектах в соответствии с указанными в п.3.1 муниципального контракта сроками и согласованным Муниципальным заказчиком проектом производства работ.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения в ходе выполнения работ.

8.3. Подрядчик письменно информирует Муниципального заказчика о выполнении скрытых работ.

Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы (конструктивные элементы) выполнены без подтверждения Муниципального заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.4. В случае обнаружения Муниципальным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами составляется Акт проверки с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания Акта проверки Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены настоящего муниципального контракта переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

8.5. В случае отказа Подрядчика подписать Акт проверки или уклонения от его подписания Акт проверки составляется в отсутствие Подрядчика. Муниципальный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством РФ, другое лицо с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков за счет Подрядчика (ст. 723 Гражданского кодекса РФ).

8.6. Приемка работ по ремонту объектов осуществляется (в соответствии с графиком выполнения работ): приемке подлежит объем работ, указанный в приложении № 1 к настоящему муниципальному контракту, в соответствии с «ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266) (далее – ВСН 19-89) в течение 10 дней с даты получения Муниципальным заказчиком письменного извещения Подрядчика об их выполнении и оформляется актами приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог.

8.7. Во время приемки работ Подрядчик передает Муниципальному заказчику составленную им в соответствии с требованиями ВСН 19-89 исполнительную документацию в одном экземпляре.

**9. Гарантии качества выполнения работ**

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, установленными Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и иной нормативно-технической документацией, перечисленной в данном документе;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объектов.

9.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие объектов (конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями), составляет 4 года после подписания актов приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог и подтверждается выданными Подрядчиком гарантийными паспортами по форме, установленной Распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а также соответствие качества используемых материалов, комплектующих изделий.

9.3. Подрядчик в период гарантийного срока самостоятельно осуществляет обследование объектов на предмет наличия недостатков. Все возникшие или обнаружившиеся в период гарантийного срока недостатки Подрядчик обязан устранять самостоятельно за свой счет.

Об обнаруженных недостатках, предлагаемых способах и сроках их устранения Подрядчик уведомляет Муниципального заказчика в течение 24 часов со дня их обнаружения. В случае несогласия Муниципального заказчика с предлагаемым способом и сроком устранения недостатков он уведомляет об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от Подрядчика.

9.4. Муниципальный заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока проверить исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств.

9.5. Результаты проверки исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком оформляются актом проверки. В случае уклонения Подрядчика от участия в проверке, составления и /или подписания акта проверки, данный акт проверки считается действительным с одной подписью Муниципального заказчика.

9.6. В случае выявления Муниципальным заказчиком в период гарантийного срока недостатков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Муниципальным заказчиком в акте проверки и уведомить об этом Муниципального заказчика в течение 2 рабочих дней со дня их устранения.

В случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Муниципальный заказчик имеет право устранить дефекты силами третьих лиц, взыскав при этом с Подрядчика понесенные Муниципальным заказчиком расходы.

9.7. Вместо требования об устранении недостатков, Муниципальный заказчик вправе предъявить Подрядчику иные требования, предусмотренные ст. 723 ГК РФ. Выбор требования определяется Муниципальным заказчиком на его усмотрение.

9.8. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

**10. Ответственность Сторон**

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

10.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена настоящего муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.5. Сумма пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, установленных п.3.1 настоящего муниципального контракта, может быть удержана Муниципальным заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы. Муниципальный заказчик в установленном порядке на основании платежного поручения перечисляет пени в доход местного бюджета с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление пени.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:

а) 3 % цены настоящего государственного контракта в случае, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей ( ) 00 копеек.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена настоящего муниципального контракта не превышает 3 млн. рублей.

10.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, не может превышать цену настоящего муниципального контракта.

10.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, не может превышать цену настоящего муниципального контракта.

10.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) уплачивается Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет.

10.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.12. Применение неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения принятых им на себя обязательств.

10.13. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, причиненный материальный ущерб и иной вред, возникший в период выполнения работ и гарантийного срока, установленного на выполненные работы.

10.14. Подрядчик несет ответственность за убытки и вред жизни или здоровью, причиненные третьему лицу в результате выполнения работ на объектах.

**11. Расторжение муниципального контракта**

11.1. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством или в порядке одностороннего отказа Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения настоящего муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий муниципальный контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне. Настоящий муниципальный контракт расторгается в установленном законом порядке.

11.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию Муниципального заказчика контракт может быть расторгнут в том числе в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 (один) месяц по причинам не зависящим от Муниципального заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ, установленных согласованных с Муниципальным заказчиком графиком выполнения работ.

- нарушение Подрядчиком срока окончания работ, предусмотренных контрактом более чем на 5 (пять) дней по причинам не зависящим от Муниципального заказчика;

- при систематическом (более двух раз) несоблюдении Подрядчиком требований к качеству выполнения работ. Документами, подтверждающими факт наличия данного основания для расторжения настоящего муниципального контракта, являются акт о выявленных нарушениях по качеству работ;

- неоднократного (более двух) неисполнения Подрядчиком указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в письменной форме.

11.4. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем муниципальном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем муниципальном контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта.

11.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта вступает в силу и настоящий муниципальный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта.

11.6. Муниципальный заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта устранено нарушение условий настоящего муниципального контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего муниципального контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения настоящего муниципального контракта.

11.7. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего муниципального контракта, если в ходе исполнения настоящего муниципального контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.8. Информация о Подрядчике, с которым настоящий муниципальный контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения настоящего муниципального контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

11.9. В случае иных условий продления, изменения и расторжения настоящего муниципального контракта Стороны руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

**12. Прочие условия**

12.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области в установленном порядке.

12.3. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по \_\_\_\_\_201\_\_\_г. включительно. С 01.01.201\_\_ года обязательства Сторон по настоящему муниципальному контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, штрафов.

12.4. Настоящий муниципальный контракт заключается в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Муниципальный заказчик:**  Администрация Павловского  муниципального района  Воронежской области  396422 Воронежская область, г. Павловск,  пр. Революции, д. 8  ИНН 3620001419  КПП 362001001  ОКТМО 20633101001  л/счет 05313022560 в Отделе № 20  Управление Федерального казначейства по  Воронежской области  Расчетный счет 40204810600000001056  в Отделении Воронеж г. Воронеж  БИК 042007001 | **Подрядчик:** | |  |

Администрация Павловского

муниципального района

Заместитель главы администрации

Павловского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Подорожный

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

М.П.