Приложение № 6

к документации об электронном аукционе

ГРАФИК

выполнения работ по ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| **с. Покровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | | |
| 1 | ул. Молодежная - 0,175 км; | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области** | | | | |
| 2 | ул. Юных Героев - 0,330 км; | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| 3 | ул. Юных Героев - 0,150 км; | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| 4 | ул. Кузнечная - 0,100 км; | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Бабка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | | |
| 3 | ул. Пролетарская - 0,130 км. | | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
|  | |