Приложение № 5

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ГРАФИК

выполнения работ по ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| **с. Покровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 1 | ул.Молодежная - 0,175 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 2 | ул. Юных Героев - 0,330 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| 3 | ул. Юных Героев - 0,150 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| 4 | ул. Кузнечная - 0,100 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Бабка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 3 | ул. Пролетарская - 0,130 км. | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: | | Подрядчик: |
| Администрация Павловского | | | |
| муниципального района | | |
| Заместитель главы администрации | | | |
| Павловского муниципального района | | | |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Подорожный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| М.П. |  | М.П. |