Приложение № 6

к документации об электронном аукционе

ГРАФИК

выполнения работ по ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| **с. Александровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 1 | ул. Первомайская  - 0,220 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 45-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Александровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 2 | ул. Садовая  - 0,256 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 45-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Александровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 3 | ул. Буденного  - 0,160 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 45-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Петровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 4 | ул. Ленина  – 0,200 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 45-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Михайловка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 5 | ул. А.Матросова  – 0,390 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 45-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| 6 | ул. А.Матросова  – 0,127 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 45-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |