Приложение № 5

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

ГРАФИК

выполнения работ по ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| **с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 1 | ул. 1-ая Горбановка - 0,600 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 2 | ул. Юных Героев - 0,200 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Лосево Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 3 | ул. Сычевка - 0,300 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **С. Большая Казинка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 4 | ул. Подлужная – 0,392 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:**

Администрация Павловского

муниципального района

Заместитель главы администрации

Павловского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Подорожный

М.П. М.П.