Приложение № 6

к документации об электронном аукционе

ГРАФИК

выполнения работ по ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| **с. Березово Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 1 | ул. Богучарская - 0,260 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 60-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Березово Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 2 | ул. Ленина - 0,270 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 60-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **х. Безымянный Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 3 | ул. Шевченко - 0,460 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 60-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |
| **с. Покровка Павловского муниципального района Воронежской области** | | | |
| 4 | ул. Молодежная – 0,500 км; | В течение трех дней с момента заключения Муниципального контракта | Не позднее 60-ти календарных дней с даты заключения Муниципального контракта |