Пресс-релиз

Администрации Павловского муниципального района

о реализации в районе национального проекта «Культура»

от 08.10.2019 г.

На территории Павловского муниципального района в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в настоящее время осуществляется капитальный ремонт здания Павловской детской библиотеки МКУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека».

На реализацию проекта выделено 5 385 336 руб., в том числе из областного бюджета –5 128 891,43 руб., из бюджета муниципального образования –256 444,57 руб.

09 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт с победителем электронного аукциона ООО «Стройкомплект» на выполнение работ по капитальному ремонту здания детской библиотеки, расположенного в Павловске по адресу проспект Революции, 26.

Внешний и внутренний капитальный ремонт здания и помещений предусматривает работы по замене кровли, системы отопления, водопровода, канализации, электромонтажные работы, работы по штукатурке и покраске фасада, стен и потолков внутри помещения, замену полов, оконных и дверных проемов, оборудование санузла, установку системы вентиляции и кондиционирования, замену пожарной сигнализации.

Согласно графику, в настоящее время ведутся работы по ремонту кровли и демонтажу облицовки стен, потолка. Общий объем выполненных работ по состоянию на 04.10.2019г. – 7%.

Капитальный ремонт здания детской библиотеки позволит создать комфортную для пребывания в библиотеке среду, развивать любительские объединения и клубы по интересам, создать площадку для самореализации подрастающего поколения, внедрить в библиотечно-информационную деятельность инновационные технологии, увеличить посещаемость библиотеки, а также решить проблему обновления и сохранности библиотечного фонда.